嘉義縣柳溝國民小學

執行102年度補助改善無障礙校園環境設施成果報告

一、依據：嘉義縣政府102年7月25日府教特字第1020136683號函。

二、目的：改善無障礙校園環境，使身心障礙者在校園環境行動更方便、更安全，達高品質人性化的友善校園。

三、指導單位：教育部

四、主辦單位：嘉義縣政府

五、補助項目：改善坡道及扶手。

六、補助經費：新台幣伍萬元整

七、補助經費來源：教育部90%，縣政府10%

八、執行情形：

(一)工程名稱：改善無障礙坡道扶手等工程。

(二)興建地點：禮運樓通往操場之階梯。

(三)設計師：旭洋土木包工業邱憲政先生

(四)承包商：旭洋土木包工業

(五)發包日期：102年9月6日。

(六)開工日期：102年 9月10日。

(七)完工日期：102年9月26日

(八)驗收日期：102年10月8日。

(九)附施工前、後照片及說明。

九、檢附成果照片及說明

柳溝國小辦理102年度改善無障礙校園成果照片

| 年度總經費 | 50000元 |
| --- | --- |
| 改善項目名稱 | 坡道及扶手 | 編號 | 01 |
| 改善前照片 |  | 未改善前說明 | 學校無障礙通路— 校園區操場連接本棟 建築物需做通路、坡道 不鏽鋼欄杆(殘障扶手)、無障礙引導標誌，以維護安全。 |
|  |  | 改善方法 | 校園區操場連接本棟建築物需打除階梯， 鋪水泥、抿石子做通路，在坡道雙側增加不鏽鋼欄杆(殘障扶手)，製作無障礙引導標誌，以維護人員行進之安全。 |
| 改善後照片 |  |  |  |
|  |  | 效益 | 維護人員行進之使用安全。 |

最後請務必檢附：

1.委託設計建築師參加內政部無障礙講習證書影本。

2.學校承辦相關人員參加無障礙講習證書影本。

＊以上兩者至少需檢附一項；兩者皆具備者請檢附二項。